Semana de IA – Día 2 (martes): integración del lado servidor y gestión segura de variables

Integrar una función de IA útil y controlada en Mor Envíos (API FastAPI y PostgreSQL)

Nombre: Alexander Fernández        Fecha: 27 / 10 / 2026

# Cómo organicé mis 5 horas

| Bloque | Tiempo | Qué hice |
| --- | --- | --- |
| Construir integración del lado servidor y gestión segura de variables | 2 h | Construí el endpoint de explicación sobre el backend real de Mor Envíos, la configuración de la clave del proveedor, los topes de uso y las pruebas que comprueban que nada sensible sale del servidor. |
| Documentación | 30 min | Escribí este documento y actualicé el README, SEGURIDAD.md y el informe técnico del proyecto. |
| Revisión | 30 min | Saboteé mi propio código a propósito para ver si las pruebas fallaban cuando debían, probé con un servidor real y corregí lo que encontré (punto 6). |

# 1. Qué construí

Agregué un endpoint nuevo, POST /envios/{num_guia}/explicacion, que explica en lenguaje claro el estado de un envío a partir de su historial real. Solo el servidor habla con el proveedor de IA: el navegador nunca ve la clave ni al proveedor.

## Qué pasa en cada petición

- Se revisa la X-API-Key (igual que en las demás rutas) y que la función esté encendida.

- Se valida la guía (letras, números y guion, máximo 20) y la pregunta opcional (máximo 200 caracteres).

- Se lee de la base solo la guía, el estado actual y el historial (estado y fecha). Si la guía no existe: 404 y no se llama a la IA.

- Se suelta la conexión a la base antes de esperar al proveedor, para no tenerla ocupada mientras tarda.

- Se revisan los topes de uso: por llave y por día.

- Se llama al proveedor con tiempo máximo y tope de tokens de respuesta.

- Se responde. El estado y requiere_atencion los decide el servidor con la base; la IA solo redacta el mensaje.

Forma de la respuesta:

{"num_guia":"MEV-2026-000005","estado_actual":"en_transito", "requiere_atencion":false,"mensaje":"<texto redactado por la IA>","origen":"ia"}

## Archivos nuevos o cambiados

| Archivo | Para qué sirve |
| --- | --- |
| app/ia.py | Servicio de IA: lee el contexto mínimo, arma el prompt, llama al proveedor y aplica los topes. |
| app/config_ia.py | Lee y valida las variables IA_*, envuelve la clave en un objeto que no se imprime y la tapa si llegara a un log. |
| app/main.py | Endpoint nuevo. La API pasa a la versión 1.3 y su log ahora sí escribe los mensajes informativos. |
| configurar_ia.py y .bat | Piden la clave sin mostrarla, la validan y la guardan solo en .env. |
| escanear_secretos.py | Busca claves reales y código de navegador que toque al proveedor. También corre en CI. |
| evaluacion_ia/casos_evaluacion.json | Los 22 casos del lunes dentro del proyecto (con C18 corregido, ver punto 6). |
| tests/test_ia.py y test_secretos.py | 134 pruebas nuevas. |
| .env.example, requirements.txt, ci.yml, README, SEGURIDAD.md, INFORME_TECNICO.md | Variables nuevas, httpx fijado en 0.28.1, paso de CI y documentación al día. |

# 2. Cómo manejé la clave y las variables

La clave del proveedor es lo más delicado de esta función: si se filtra, otra persona gasta a mi nombre. Por eso la traté como secreto en cada lugar donde podría aparecer y lo comprobé en lugar de suponerlo.

| Lugar | ¿Está la clave? | Cómo lo comprobé |
| --- | --- | --- |
| Navegador / frontend | No | El escáner revisó el proyecto y la carpeta mor_envios_web: 0 hallazgos. También marca cualquier código de navegador que mencione al proveedor o a IA_API_KEY. |
| Git | No | .env está en .gitignore y el escáner corre en CI con --incluir-env: un .env subido por error haría fallar el flujo. |
| Cuerpo de la petición al proveedor | No | Va solo en el encabezado x-api-key. La prueba automática y la prueba con servidor real lo confirman: el cuerpo traía solo model, max_tokens, system y messages. |
| Respuestas de la API | No | Con timeout, error 500, 429, clave rechazada, JSON roto y respuesta enorme del proveedor, el cliente recibe siempre el mismo 503 genérico. |
| Logs | No | 0 apariciones en el log de la prueba real. Un filtro la cambia por *** si llegara a un mensaje. La pregunta y la respuesta tampoco se registran. |
| Errores al arrancar | No | Las pruebas de configuración mala comprueban que el mensaje nunca repite la clave. |
| Memoria con la IA apagada | No se carga | Si IA_HABILITADA no es 1, la clave ni se guarda en memoria. |
| print, repr, pickle | No | Vive dentro de un objeto Secreto que muestra *** y no se puede serializar. |

## Reglas de arranque

- La IA está apagada por defecto (IA_HABILITADA=0).

- Si se enciende y la clave falta, es la de ejemplo (CAMBIAME), tiene menos de 20 caracteres o trae espacios o saltos de línea, la API no arranca.

- IA_URL debe empezar con https://, porque la clave viaja en un encabezado.

- El timeout (1 a 30 s) y los topes numéricos tienen rango válido; un valor raro detiene el arranque con un mensaje claro.

## Cómo se activa

Con configurar_ia.bat pego la clave sin que se vea en pantalla ni quede en el historial de la terminal. El asistente la valida con las mismas reglas del arranque y la escribe solo en .env; si algo está mal, no guarda nada. Para apagar la función: configurar_ia.bat --apagar.

# 3. Qué datos salen hacia el proveedor

Solo la guía, el estado, el historial (estado y fecha) y la pregunta ya limpiada. Las consultas a la base piden esas columnas por nombre, así que nombres, correos, teléfonos, direcciones, costos, repartidores y usuario_cambio ni siquiera se leen. Esto es lo que recibió el proveedor en la prueba real:

<datos_envio> guia: MEV-2026-000005 estado_actual: en_transito historial: - 2026-10-04 17:20 creado - 2026-10-04 20:20 recolectado - 2026-10-04 23:20 en_transito </datos_envio> <pregunta_cliente>¿Cómo va mi envío?</pregunta_cliente>

Comprobación: para cada uno de los 12 envíos de ejemplo, la prueba busca en lo enviado el nombre, correo, teléfono y dirección del cliente, las direcciones de origen y destino, el nombre del repartidor, el costo y los usuarios del historial. Ninguno aparece. Cuando hice que el historial mandara usuario_cambio a propósito, la prueba falló.

La pregunta se limpia antes de usarla: se quitan caracteres de control y los signos < y >, para que un cliente no pueda cerrar las etiquetas del prompt y hacerse pasar por datos del sistema.

# 4. Qué pasa cuando algo falla o se abusa

| Situación | Respuesta | ¿Llama al proveedor? |
| --- | --- | --- |
| Sin X-API-Key | 401 | No |
| IA apagada | 503 genérico | No |
| Guía inexistente | 404 (no cuenta en los topes) | No |
| Guía con formato inválido o con diagonal | 422 / 404 | No |
| Pregunta de más de 200 caracteres o campos de más | 422, sin repetir lo enviado | No |
| Proveedor lento, caído, con error 500/429, clave rechazada, JSON roto o texto demasiado largo | 503 genérico; el motivo queda en el log | Sí (cuenta en el tope diario) |
| Más de 10 consultas por minuto con la misma llave | 429 con Retry-After | No |
| Tope diario (200, provisional) | 429 | No |

# 5. Cómo lo probé

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Suite completa de pytest contra PostgreSQL 16, con el rol mor_envios_api (permisos mínimos) | 201 pasan y 1 se omite a propósito: 68 que ya tenía y 134 nuevas. |
| Sabotajes a mi propio código: colar la clave en el cuerpo, mandar usuario_cambio, no soltar la conexión, tomar el estado del texto del modelo | Los 4 se detectaron: falló la prueba correspondiente. Al restaurar el código, todo volvió a pasar. |
| Servidor real (uvicorn) con un proveedor HTTP simulado | Normal 200; sin llave 401; guía inexistente 404; pregunta de 5000 caracteres 422; proveedor con 500 → 503; proveedor lento (6 s) con timeout de 2 s → 503 a los 2.04 s; con tope de 4 por minuto, la quinta consulta → 429 con Retry-After. |
| Los 22 casos del lunes (parte del servidor) | 21 verificados: código HTTP, estado en la respuesta, que 404 y 422 no llamen a la IA y que la base no cambie. C20 queda omitido hasta el miércoles. El texto (los "debe" y "no debe") no se puede evaluar sin el modelo real. |
| pip-audit de requirements.txt | Sin vulnerabilidades conocidas. |
| Escáner de secretos | 0 hallazgos en el proyecto, en el zip que entrego y en mor_envios_web. |

# 6. Lo que encontré y corregí

- El caso C18 estaba mal anotado. El lunes puse 422 para ..passwd, pero una guía con diagonal ni siquiera coincide con la ruta y responde 404. La seguridad es la misma (no toca la base ni la IA). Corregí el caso solo en la copia que va dentro del proyecto; los archivos del lunes quedan como los entregué. El 422 por formato lo cubro con guías sin diagonal, como MEV..2026.

- Los mensajes informativos del log no se escribían. Con uvicorn, el logger de la API no tenía nivel ni manejador y solo salían las advertencias; no habría quedado registro de la latencia ni de los tokens de las llamadas buenas, que necesito el jueves. Lo corregí y lo cubre una prueba.

# 7. Lo que cambia respecto al diseño del lunes

- El lunes escribí que la IA devolvería un JSON de cuatro campos (resumen, siguiente_paso, requiere_atencion, motivo_atencion) validado por el servidor. Hoy la respuesta lleva un solo campo mensaje de texto, y requiere_atencion lo decide el servidor (es true solo si el envío está fallido). El JSON validado y la plantilla de respaldo son del miércoles, como marca mi plan: hoy, si el proveedor falla, la API responde 503 en lugar de la plantilla.

- El tope diario de 200 llamadas es provisional. Lo decido con el equipo cuando conozca el precio real.

- El proveedor por defecto es la API de Anthropic y el modelo claude-haiku-5-5. Ambos son configurables (IA_URL, IA_MODELO) y cambiar de proveedor implica tocar solo la clase ClienteIA de app/ia.py. Como no llamé al proveedor real, no verifiqué que ese nombre de modelo exista en mi cuenta.

# 8. Lo que no verifiqué

- No llamé al proveedor real porque no tengo clave. Todo se probó contra un proveedor simulado; la calidad del texto, la latencia y el costo reales quedan para el jueves.

- Todavía nada comprueba que el texto del modelo concuerde con el estado. Solo el campo estado_actual está garantizado (miércoles).

- No hay autorización por guía: cualquier llave válida puede pedir la explicación de cualquier envío. Es un límite heredado de la API.

- Si un navegador llamara a este endpoint, necesitaría una X-API-Key de Mor Envíos visible en el navegador. La clave del proveedor sigue protegida, pero falta decidir cómo autenticar a clientes finales (por ejemplo, con un servidor intermedio).

- Los topes viven en la memoria de un solo proceso y se reinician con la API.

- El timeout limita cada etapa de la espera, no el tiempo total: un proveedor que conteste gota a gota podría tardar más.

- No ejecuté configurar_ia.bat en Windows. Probé la parte de Python (configurar_ia.py), no el archivo .bat.

# 9. Pendientes míos y del equipo

Confirmar con el equipo la función de IA y el proveedor y modelo.

Conseguir la clave del proveedor y activarla con configurar_ia.bat (sin pegarla en chats, correos ni capturas).

Decidir el tope diario con el precio real.

Decidir cómo se autenticará un cliente final (punto 8).

# Anexo: salida de la prueba con servidor real

Corrida real contra uvicorn y un proveedor HTTP simulado, con tope de 4 consultas por minuto y timeout de 2 s. Las líneas largas están recortadas con …  El 0 bajo "¿Aparece la clave en el log de la API?" es el número de veces que aparece.

--- 1. Caso normal (C03, MEV-2026-000005) 200 0.079954s {"num_guia":"MEV-2026-000005","estado_actual":"en_transito","requiere_atencion":false,"mensaje":"Tu en… --- 2. Sin llave de API {"detail":"Credenciales requeridas o inválidas"} -> 401 --- 3. Guía inexistente (C17) 404 0.003879s {"detail":"No existe el envío MEV-2026-000099"} --- 4. Guía con formato inválido 422 0.002757s {"detail":[{"loc":["path","num_guia"],"msg":"String should match pattern '^[A-Za-z0-9-]+$'","type":"st… --- 5. Pregunta de 5000 caracteres (C19) 422 0.002094s {"detail":[{"loc":["body","pregunta"],"msg":"String should have at most 200 characters","type":"string… --- 6. Fallido (C06): requiere_atencion 200 0.059184s {"num_guia":"MEV-2026-000009","estado_actual":"fallido","requiere_atencion":true,"mensaje":"Tu envío v… --- 7. Proveedor responde 500 503 0.035226s {"detail":"La explicación automática no está disponible por ahora"} --- 8. Proveedor lento (6 s) con timeout de 2 s 503 2.037113s {"detail":"La explicación automática no está disponible por ahora"} --- 9. Límite por minuto (4/min por llave; ya van 4 llamadas al proveedor) 429 0.004424s {"detail":"Demasiadas consultas a la explicación automática, intenta en un momento"} HTTP/1.1 429 Too Many Requests retry-after: 58 ================ LO QUE RECIBIÓ EL PROVEEDOR (1.ª petición) ================ peticiones recibidas por el proveedor: 4 (pasos 1, 6, 7 y 8; la del paso 9 fue frenada antes de llamar) ruta: /v1/messages ¦ anthropic-version: 2023-06-01 x-api-key recibido == IA_API_KEY configurada: True claves del cuerpo: ['max_tokens', 'messages', 'model', 'system'] ¦ model: claude-haiku-5-5 ¦ max_tokens: 200 --- mensaje de usuario enviado al modelo --- <datos_envio> guia: MEV-2026-000005 estado_actual: en_transito historial: - 2026-10-04 17:20 creado - 2026-10-04 20:20 recolectado - 2026-10-04 23:20 en_transito </datos_envio> <pregunta_cliente>¿Cómo va mi envío?</pregunta_cliente> ================ ¿APARECE LA CLAVE EN EL LOG DE LA API? ================ 0 --- líneas de log de la IA (sin pregunta ni respuesta) --- 2026-10-27 18:59:56,714 INFO more_envios ia_ok usuario=operador1 guia=MEV-2026-000005 estado=en_transito latencia_ms=… 2026-10-27 18:59:56,841 INFO more_envios ia_ok usuario=operador1 guia=MEV-2026-000009 estado=fallido latencia_ms=52 t… 2026-10-27 18:59:56,886 WARNING more_envios ia_error usuario=operador1 motivo=http_500 2026-10-27 18:59:58,930 WARNING more_envios ia_error usuario=operador1 motivo=timeout