Día 2 (martes) – revisión de acceso, configuración, dependencias, secretos y entradas

Auditoría de seguridad – Proyecto Mor Envíos (API y base de datos)

Nombre: Alexander Fernández        Fecha: 20 / 10 / 2026

# Cómo organicé mis 5 horas

Ayer dejé el modelo de amenazas y ocho hallazgos que salieron de leer el código. Hoy quise pasar de leer a comprobar: revisar las cinco áreas del plan (acceso, configuración, dependencias, secretos y entradas) y, donde se pudiera, probar yo mismo que lo que sospechaba era cierto. Todavía no corrijo nada; eso me toca el jueves.

| Bloque | Tiempo | Qué hice |
| --- | --- | --- |
| Ruta base | 2 h | Seguí con la ruta base de mi plan y lo anoté en el punto 2. |
| Revisar acceso, configuración, dependencias, secretos y entradas | 2 h | Revisé las cinco áreas sobre el código real y corrí 21 pruebas contra una copia local de la API. |
| Documentación | 30 min | Ordené resultados, hallazgos y correcciones del lunes en este documento. |
| Revisión | 30 min | Comprobé que cada hallazgo tuviera su prueba o archivo de evidencia. |

# 1. Cómo hice la revisión

Trabajé en dos frentes. Primero leí de nuevo todos los archivos (main.py, services.py, db.py, requirements.txt, .env.example, .gitignore, las cuatro migraciones, migrar.sh y los README) buscando lo que tocaba cada área. Segundo, levanté una copia local: PostgreSQL 16 con las migraciones y la semilla aplicadas, y la API con uvicorn. Sobre esa copia corrí un script con 21 pruebas (pruebas_seguridad_dia2.py), que dejé guardado para poder repetirlo. Todo fue en un entorno de pruebas con datos de ejemplo, nunca contra algo real.

Antes de probar, confirmé que la base quedaba sana: las 8 consultas de verificar_integridad.sql dieron 0 filas, o sea que la semilla es consistente y los resultados de abajo no se deben a datos dañados.

# 2. Revisión por área

## 2.1 Acceso

Lo del lunes se confirmó en la práctica. Sin ningún tipo de credencial, la API me devolvió los nombres y correos de los clientes (P1) y el historial de un envío con el campo usuario_cambio (P2). Además pude cambiar el estado de un envío escribiendo "Director General" como usuario (P16), y marcar como entregado un envío en reparto con un usuario que ni siquiera existe, "repartidor:99" (P18). En los dos casos el historial quedó guardado con ese nombre, así que el rastro de auditoría también se puede falsear.

Tampoco hay separación de permisos en la base. Las migraciones no tienen ningún GRANT, CREATE ROLE ni REVOKE, y el .env.example conecta con el usuario postgres, que es el superusuario. Si algún día alguien explota la API, lo haría con permisos de administrador total sobre la base..

## 2.2 Configuración

Encontré cosas buenas y cosas por ajustar. Lo bueno: cuando la API falla por dentro, al cliente solo le llega "Internal Server Error" y no la traza (P21), y db.py se niega a arrancar si falta DATABASE_URL, en lugar de usar un valor por defecto. Lo por ajustar: la documentación interactiva /docs y el esquema /openapi.json están abiertos a cualquiera (P3, P4), lo que le da a un atacante el mapa completo de rutas y campos sin esfuerzo. El README indica arrancar con --reload, que es modo desarrollo y no debería usarse en un servidor real. Y el README de la base dice que se probó con PostgreSQL 16.2, que no es la última versión menor de la rama 16; conviene usar la más reciente.

Sobre CORS, corrijo lo que dije el lunes (ver sección 4). Hice la prueba con un Origin ajeno (P20) y la API no responde ninguna cabecera Access-Control-Allow-Origin, lo que significa que un navegador no dejaría que una página de otro sitio lea las respuestas. Es el comportamiento seguro por defecto.

## 2.3 Dependencias

Corrí pip-audit sobre requirements.txt y no reportó ninguna vulnerabilidad conocida. Eso es buena noticia, pero con una aclaración: el archivo usa solo mínimos (por ejemplo fastapi>=0.110) y no fija versiones, así que lo que pip instala hoy puede ser distinto a lo que instale en un mes, y no puedo garantizar que lo que auditó hoy sea lo que corra en el servidor. Otra cosa es que pytest y httpx, que son herramientas de prueba, están en el mismo archivo que las dependencias de producción.

| Paquete | Versión que resolvió pip hoy | Vulnerabilidades conocidas |
| --- | --- | --- |
| fastapi | 0.156.1 | 0 |
| uvicorn | 0.54.0 | 0 |
| sqlalchemy | 2.1.5 | 0 |
| psycopg | 3.3.6 | 0 |
| python-dotenv | 1.2.4 | 0 |
| pytest (solo pruebas) | 9.1.1 | 0 |
| httpx (solo pruebas) | 0.28.1 | 0 |

## 2.4 Secretos

Busqué en todo el proyecto las palabras password, secret, token, api key y clave. No hay ninguna credencial escrita dentro del código. Lo único que aparece es el valor de ejemplo CAMBIAME en .env.example y marcadores como usuario:clave en los README. El .gitignore sí excluye el archivo .env, así que un .env real no debería subirse por error.

Encontré dos detalles menores. Uno: los dos administradores de la semilla (admin y logistica) tienen hashes falsos, y aunque hoy no se pueden usar porque no existe login, cuando agregue autenticación tengo que eliminar esas filas o reemplazarlas. Dos: migrar.sh pasa la cadena de conexión completa como argumento a psql, y en un servidor compartido otro usuario podría verla con ps mientras corre.

## 2.5 Entradas

Aquí las pruebas dieron resultados mixtos. Lo que sí aguanta: la inyección SQL en el filtro estado y en num_guia no hizo nada (P5, P6), un size de 1000 se rechaza con 422 (P7), un id_cliente con texto también (P8), el JSON roto (P9) y un usuario de 51 caracteres (P10) igual, un estado inventado se rechaza con 409 (P11), y un id_repartidor que no existe provoca rollback completo sin dejar nada a medias (P12).

Lo que no aguanta tan bien: un page enorme (9223372036854775807) hace que el OFFSET se salga del rango de bigint y la API responde 500 (P13); un num_guia con un byte nulo (%00) también da 500 (P14); un num_guia de 5000 caracteres se acepta aunque la columna es de 20 y se repite completo en el mensaje de error (P15); y el campo usuario acepta <script>alert(1)</script> y lo guarda tal cual en el historial (P17). La API solo devuelve JSON, así que ese texto no se ejecuta por sí solo, pero si algún día una pantalla muestra el historial sin escapar el texto, quedaría un XSS almacenado.

También confirmé que no hay límite de peticiones: mandé 100 seguidas a /envios y las 100 respondieron 200 (P19).

# 3. Resultado de las 21 pruebas

| # | Área | Qué probé | Resultado | Veredicto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Acceso | Clientes y correos sin credenciales | 200 con datos | Hallazgo |
| P2 | Acceso | Historial sin credenciales | 200 con datos | Hallazgo |
| P3 | Config | /docs público | 200 | Hallazgo |
| P4 | Config | /openapi.json público | 200 | Hallazgo |
| P5 | Entradas | Inyección SQL en estado | 0 resultados | OK |
| P6 | Entradas | Inyección SQL en num_guia | 404 | OK |
| P7 | Entradas | size=1000 | 422 | OK |
| P8 | Entradas | id_cliente=abc | 422 | OK |
| P9 | Entradas | JSON roto en PATCH | 422 | OK |
| P10 | Entradas | usuario de 51 caracteres | 422 | OK |
| P11 | Entradas | Estado inexistente | 409 | OK |
| P12 | Entradas | id_repartidor inexistente | 409 y rollback | OK |
| P13 | Entradas | page en el límite de bigint | 500 | Hallazgo |
| P14 | Entradas | num_guia con byte nulo | 500 | Hallazgo |
| P15 | Entradas | num_guia de 5000 caracteres | 404 con eco completo | Hallazgo |
| P16 | Acceso | PATCH sin credenciales, usuario inventado | 200 | Hallazgo |
| P17 | Entradas | HTML en el campo usuario | 200, se guarda | Hallazgo |
| P18 | Acceso | Repartidor inexistente marca entregado | 200 | Hallazgo |
| P19 | Config | 100 peticiones seguidas | 100 x 200, ningún 429 | Hallazgo |
| P20 | Config | Cabecera CORS con Origin ajeno | Sin cabecera | OK |
| P21 | Config | El 500 no muestra la traza | "Internal Server Error" | OK |

Total: 21 pruebas, 10 salieron bien y 11 revelaron un hallazgo.

# 4. Correcciones a lo que escribí el lunes

Al comprobar cosas, dos de mis hallazgos del lunes estaban planteados con más gravedad de la que tenían, y prefiero corregirlos aquí en lugar de dejarlos así.

Hallazgo 5 (contraseña en la URL de conexión): lo bajo a gravedad baja. Revisé mejor y el .env.example no tiene una contraseña real sino el marcador CAMBIAME, y el .gitignore excluye el .env. El problema de fondo no es que la contraseña vaya en la URL, sino que el usuario de ejemplo sea postgres; eso lo recojo ahora como hallazgo 9.

Hallazgo 8 (CORS): lo cierro. Con la prueba P20 vi que la API no manda ninguna cabecera CORS, y eso hace que el navegador bloquee la lectura desde otros sitios. Mi redacción del lunes sugería lo contrario y estaba mal. Lo que sí queda anotado es que, cuando agregue CORS para un frontend, no debo poner allow_origins=["*"], y que CORS no frena a quien llama con curl o con un script, así que no sustituye a la autenticación.

Los demás se confirmaron con pruebas: el 1 con P1 y P2, el 2 con P16 y P18, el 4 con P19 y el 7 con P5 y P6.

# 5. Hallazgos nuevos del día

| # | Hallazgo | Área | Gravedad | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | API conectada con el superusuario postgres y sin roles ni permisos en la base | Acceso | Media | .env.example; migraciones sin GRANT |
| 10 | Entradas válidas pero extremas provocan error 500 (page enorme, byte nulo) | Entradas | Media | P13, P14, log de uvicorn |
| 11 | El campo usuario acepta HTML y lo guarda sin filtrar | Entradas | Media | P17 |
| 12 | num_guia sin longitud máxima, se repite completo en el error | Entradas | Baja | P15 |
| 13 | Documentación /docs y /openapi.json abiertas al público | Config | Baja | P3, P4 |
| 14 | requirements.txt sin versiones fijas y con herramientas de prueba mezcladas | Dependencias | Baja | requirements.txt, pip-audit |
| 15 | Arranque con --reload en el README y PostgreSQL 16.2 en la documentación | Config | Baja | READMEs |
| 16 | migrar.sh expone la cadena de conexión en la lista de procesos | Secretos | Baja | migrar.sh línea 11 |

## Lo que está bien hecho

- Los errores internos no filtran la traza al cliente (P21).

- Las validaciones de tipo y rango funcionan (P7 a P10) y el estado inválido se rechaza (P11).

- Las consultas con parámetros enlazados resisten inyección SQL (P5, P6).

- El rollback ante un repartidor inexistente deja todo como estaba (P12).

- La base está íntegra: las 8 verificaciones de integridad dan 0 filas.

- No hay credenciales en el código y .env está excluido por .gitignore.

- pip-audit no encontró vulnerabilidades conocidas en las dependencias.

# Tabla resumen de toda la auditoría hasta hoy

| # | Hallazgo | Gravedad | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sin autenticación en ningún endpoint | Alta | Confirmado (P1, P2) |
| 2 | Cambio de estado sin verificar quién lo hace | Alta | Confirmado (P16, P18) |
| 4 | Sin límite de peticiones | Media | Confirmado (P19) |
| 9 | Superusuario de BD y sin roles | Media | Nuevo |
| 10 | Error 500 con entradas extremas | Media | Nuevo |
| 11 | HTML guardado en el campo usuario | Media | Nuevo |
| 5 | Contraseña en URL de conexión (ejemplo) | Baja | Ajustado |
| 12 a 16 | Longitud de num_guia, /docs, dependencias, --reload y PostgreSQL, migrar.sh | Baja | Nuevos |
| 8 | CORS | - | Cerrado, sin riesgo |
| 3, 6, 7 | Transiciones, hash de administrador, parámetros enlazados | - | Aciertos |

# Límites de esta revisión

Quiero dejar claro hasta dónde llega lo que hice, para no dar una falsa tranquilidad. Probé una copia local con datos de ejemplo, no un servidor desplegado, así que no revisé HTTPS, el firewall, los permisos del archivo .env en el servidor ni los registros reales. Y mis 21 pruebas son manuales y dirigidas, no una prueba de penetración completa; que algo no haya fallado en ellas no significa que no pueda fallar.

# Lo que sigue

Para el jueves, el orden que pienso seguir es el de mayor riesgo a menor: primero autenticación y que la identidad salga de la sesión y no de un texto libre (hallazgos 1 y 2); después validar entradas (page con tope, num_guia con formato y longitud, rechazar bytes nulos, estados limitados a la lista válida y limpiar el campo usuario); luego un usuario de base de datos con permisos mínimos; y al final apagar /docs fuera de desarrollo, poner límite de peticiones y fijar versiones. Mañana, antes de eso, toca la parte de usar IA para proponer hipótesis sin entregarle datos internos.

# Anexo: cómo repetir las pruebas

Solo sobre una base de pruebas, porque los PATCH modifican datos. En Windows uso Git Bash para migrar.sh.

cd more_envios_db

export DATABASE_URL=postgresql://usuario:clave@localhost:5432/more_envios_test

bash migrar.sh reset

cd ../more_envios_api

export DATABASE_URL=postgresql+psycopg://usuario:clave@localhost:5432/more_envios_test

pip install -r requirements.txt

uvicorn app.main:app

# en otra terminal:

python pruebas_seguridad_dia2.py

pip install pip-audit && pip-audit -r requirements.txt